МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отдел по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики Управления

торгово-закупочной деятельности

(уполномоченный орган на основании постановления

Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 550)

Красная, 144, Ижевск, 426008, Тел.: (3412) 935-480, 950-347

_________________________________________________________________

Акт внеплановой проверки № 05-2-09/2020-08

Управления капитального строительства Администрации города Воткинска

| 21.08.2020 | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, 144, кабинет 415 (место составления) |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании:

информации, поступившей в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики (вх. от 23.07.2020 № 4954) о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) от 17.08.2020 № 84 «О проведении внеплановой проверки Управления капитального строительства Администрации города Воткинска» комиссией в составе должностных лиц Министерства:

<…> – начальника отдела по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики (далее – отдел), <…>– заместителя начальника отдела, <…> – ведущего специалиста 2 разряда отдела, проведено внеплановое контрольное мероприятие в части соблюдения требований Закона о контрактной системе при осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г. Воткинск в районе ул. Тихая (извещение от 11.06.2019 № 0813500000119006025).

Предмет проверки: осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г. Воткинск в районе ул. Тихая (извещение от 11.06.2019 № 0813500000119006025).

Основание проверки: получение информации о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Местонахождение Управления капитального строительства Администрации города Воткинска: 427430, Удмуртская Республика, гор. Воткинск, ул. Ленина, 7.

В ходе проведения внеплановой проверки комиссией установлено следующее:

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее по тексту акта Федеральный закон № 44-ФЗ приведен в редакции, действовавшей на момент совершения нарушения) в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информацию (далее – информация о контракте) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство).

Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

На основании пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных (далее – Правила от 28.11.2013 № 1084).

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

По результатам проведения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г. Воткинск в районе ул. Тихая (извещение от 11.06.2019 № 0813500000119006025) Управлением капитального строительства Администрации города Воткинска» (далее – Заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (реестровый номер 3182802576819000032) на сумму 74 867 450,00 руб. заключен контракт от 11.07.2019 № 0813500000119006025 со сроком действия до 31.12.2019 (включительно).

Дополнительным соглашением от 05.12.2019 № 3 к контракту цена увеличена до 79 207 809,60 руб.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, вышеуказанный контракт исполнен в полном объеме, что подтверждается следующими документами:

- акт о приемке выполненных работ от 25.07.2019 на сумму 170 463,60 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681934 на сумму 170 463,60 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 25.07.2019 на сумму 59 396,40 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681935 на сумму 59 396,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 31.07.2019 на сумму 9 724 941,60 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681937 на сумму 9 724 941,60 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 31.07.2019 на сумму 238 410,00 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681936 на сумму 238 410,00 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 14.08.2019 на сумму 5 107 718,40 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681933 на сумму 5 107 718,40 руб.;

- о приемке выполненных работ от 21.08.2019 на сумму 1 875 426,00 руб., платежное поручение от 04.09.2019 № 681932 на сумму 1 875 426,00 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 1 031 190,00 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54795 на сумму 1 031 190,00 руб.;

- о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 2 496 404,40 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54797 на сумму 2 496 404,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 1 281 453,60 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54793 на сумму 1 281 453,60 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 828 734,40 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54794 на сумму 828 734,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 2 521 086,00 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54792 на сумму 2 521 086,00 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 311 901,60 руб., платежное поручение от 27.09.2019 № 54796 на сумму 311 901,60 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 225 206,40 руб., платежное поручение от 11.11.2019 № 595484 на сумму 225 206,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 3 304 652,40, платежное поручение от 11.11.2019 № 595485 на сумму 3 304 652,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 1 406 947,20 руб., платежное поручение от 11.11.2019 № 595486 на сумму 1 406 947,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 232 322,40 руб., платежное поручение от 13.11.2019 № 619300 на сумму 232 322,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 1 936 322,40 руб., платежное поручение от 11.11.2019 № 595487 на сумму 1 936 322,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 480 386,40 руб., платежное поручение от 13.11.2019 № 619299 на сумму 480 386.40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 307 504,80 руб., платежное поручение от 13.11.2019 № 619301 на сумму 307 504,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 1 462 846,80 руб., платежное поручение от 13.11.2019 № 619302 на сумму 1 462 846,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 500 794,80 руб., платежное поручение от 13.11.2019 № 619303 на сумму 500 794,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 872 306,40 руб., платежное поручение от 14.11.2019 № 636360 на сумму 872 306,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 77 863,20 руб., платежное поручение от 14.11.2019 № 636362 на сумму 77 863,20 руб.,

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 77 899,20 руб., платежное поручение от 14.11.2019 № 636364 на сумму 77 899,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 426 829,20 руб., платежное поручение от 14.11.2019 № 636365 на сумму 426 829,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 2 835 502,80 руб. платежное поручение от 14.11.2019 № 636363 на сумму 2 835 502,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 100 052,40 руб., платежное поручение от 14.11.2019 № 636361 на сумму 100 052,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 3 165 514,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 577 881,60 , акт о приемке выполненных работ от 01.10. 2019 на сумму 623 240,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 1 165 434,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 779 138,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 366 308,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 204 250,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 764 160,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 01.10.2019 на сумму 734 262,00 руб., платежное поручение от 15.11.2019 № 642250 на сумму 8 380 190,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 363 232,80 руб., платежное поручение от 10.12.2019 № 317 на сумму 6 526 249,34 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 2 073 285,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 2 431 191,60 руб., платежное поручение от 23.12.2019 №360710 на сумму 116,17 руб., платежное поручение от 11.12.2019 № 183506 на сумму 3 227 680,89 руб., платежное поручение от 10.12.2019 № 317 на сумму 6 526 249,34 руб.,

- акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 19 078,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 1 908 878,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 1 043 668,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 823 129,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 403 345,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 199 504,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 263 395,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 225 036,00 руб., , платежное поручение от 10.12.2019 № 317 на сумму 6 526 249,34 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 1 521 159,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 814 298,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 445 540,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 364 699,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 1 202 277,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 56 908,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 730 980,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 5 454 790,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 488 913,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 31 987,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 347 660,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 332 200,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 973 500,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 771 100,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 16 316,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 224 061,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 70 310,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 143 077,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 47 952,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 1 002 304,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 87 598,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 668 010,00 руб., платежное поручение от 13.12.2019 №334 на сумму 14 269 714,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 4 346 074,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 793 747,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 16 243,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 100 015,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 23 052,00 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 846 177,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.11.2019 на сумму 70 599,60 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 2 296,80 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 212 431,20 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 37 976,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 41 684,40 руб., акт о приемке выполненных работ от 15.12.2019 на сумму 418 996,80 руб., платежное поручение от 28.12.2019 № 418 на сумму 6 909 295,20 руб.

Согласно пункту 8.9 контракта Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления подрядчиком актов и справок (форма № КС-2, КС-3) проверяет их и подписывает, либо направляет мотивированный отказ.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на электронном носителе (в форматах xls, xlsx, xml).

Пунктом 8.11 контракта предусмотрено, что подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты и справка (форма № КС-2, КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Согласно пункту 2.6. контракта оплата выполненных и принятых заказчиком работ по настоящему контракту осуществляется согласно графику оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 4 к контракту) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма кс-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма кс-3), на основании выставленных подрядчиком в адрес заказчика счетов/счетов-фактур (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление), за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством российской федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на соответствующий год.

Оплата за благоустройство и озеленение осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта капитального строительства, на основании выставленных подрядчиком в адрес заказчика счетов/счетов-фактур (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление), за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на соответствующий год.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, документы о приемке выполненных работ Заказчиком в Федеральное казначейство для размещения в реестр контрактов направлены с нарушением срока – 23.01.2020.

Кроме того, контракт от 11.07.2019 № 0813500000119006025 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г. Воткинск в районе ул. Тихая оплачен Заказчиком с нарушением срока, предусмотренного законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также условием об оплате контракта: лето – это

- акт о приемке выполненных работ от 25.07.2019 на сумму 170 463,60 руб., оплата произведена 04.09.2019 – платежное поручение от 04.09.2019 № 681934 на сумму 170 463,60;

- акт о приемке выполненных работ от 25.07.2019 на сумму 59 396,40 руб., оплата произведена 04.09.2019 – платежное поручение от 04.09.2019 № 681935 на сумму 59 396,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 31.07.2019 на сумму 9 724 941,60 руб., оплата произведена 04.09.2019 – платежное поручение от 04.09.2019 № 681937 на сумму 9 724 941,60 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 31.07.2019 на сумму 238 410,00 руб., оплата произведена 04.09.2019 – платежное поручение от 04.09.2019 № 681936 на сумму 238 410,00 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 225 206,40 руб., оплата произведена 11.11.2019 – платежное поручение от 11.11.2019 № 595484 на сумму 225 206,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 3 304 652,40 руб., оплата произведена 11.11.2019 – платежное поручение от 11.11.2019 № 595485 на сумму 3 304 652.40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019 на сумму 1 406 947,20 руб., оплата произведена 11.11.2019 – платежное поручение от 11.11.2019 № 595486 на сумму 1 406 947,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 232 322,40 руб., оплата произведена 13.11.2019 – платежное поручение от 13.11.2019 № 619300 на сумму 232 322,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 1 936 322,40 руб., оплата произведена 11.11.2019 – платежное поручение от 11.11.2019 № 595487 на сумму 1 936 322,40

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 480 386,40 руб., оплата произведена 13.11.2019 – платежное поручение от 13.11.2019 № 619299 на сумму 480 386.40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 307 504,80 руб., оплата произведена 13.11.2019 – платежное поручение от 13.11.2019 № 619301 на сумму 307 504,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 1 462 846,80 руб., оплата произведена 13.11.2019 – платежное поручение от 13.11.2019 № 619302 на сумму 1 462 846,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 500 794,80 руб., оплата произведена 13.11.2019 – платежное поручение от 13.11.2019 № 619303 на сумму 500 794,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 872 306,40 руб., оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636360 на сумму 872 306,40 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 77 863,20 руб., оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636362 на сумму 77 863,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 77 899,20 руб., оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636364 на сумму 77 899,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 426 829,20, оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636365 на сумму 426 829,20 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 2 835 502,80 руб., оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636363 на сумму 2 835 502,80 руб.;

- акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 на сумму 100 052,40 руб., оплата произведена 14.11.2019 – платежное поручение от 14.11.2019 № 636361 на сумму 100 052,40 руб.;

- акты о приемке выполненных работ от 01.10.2019: на сумму 3 165 514,80 руб., на сумму 577 881,60, на сумму 623 240,40 руб., на сумму 1 165 434,00 руб., на сумму 779 138,40 руб., на сумму 366 308,40 руб., на сумму 204 250,80 руб., на сумму 764 160,00 руб., на сумму 734 262,00 руб., оплата произведена – платежное поручение от 15.11.2019 № 642250 на сумму 8 380 190,40 руб.;

- акты о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 363 232,80 руб., на сумму 19 078,80 руб., от 04.10.2019 на сумму 1 908 878,40 руб., на сумму 1 043 668,80, на сумму 823 129,20 руб., на сумму 403 345,20 руб., на сумму 199 504,80 руб., на сумму 263 395,20 руб., на сумму 225 036,00 руб., оплата произведена 10.12.2019 – платежное поручение от 10.12.2019 № 317 на сумму 6 526 249,34 руб.;

- акты о приемке выполненных работ от 04.10.2019 на сумму 2 073 285,60 руб., на сумму 2 431 191,60 руб., оплата полностью произведена 23.12.2019 – платежное поручение от 10.12.2019 № 317 на сумму 6 526 249,34 руб., платежное поручение от 11.12.2019 № 183506 на сумму 3 227 680,89 руб., платежное поручение от 23.12.2019 № 360710 на сумму 116,17 руб.

На основании вышеизложенного в рамках полномочий в установленной сфере деятельности комиссия решила:

1. Признать в действиях Заказчика при осуществлении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г. Воткинск в районе ул. Тихая (извещение от 11.06.2019 № 0813500000119006025) нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Предписание об устранении нарушений Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения внеплановой проверки не выдавать.

Начальник отдела        		                                                                  <…>

Заместитель начальника отдела        		                                                <…>

Ведущий специалист 2 разряда отдела        		                                        <…>