МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отдел по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики

Управления торгово-закупочной деятельности

(уполномоченный орган на основании постановления

Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 550)

Красная, 144, Ижевск, 426008, Тел.: (3412) 222-694 доб. 522, 524

______________________________________________________________________

Акт плановой проверки № 05-2-08/2024-03

казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального

строительства Правительства Удмуртской Республики»

| 06.03.2024 | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, 144, кабинет 415 (место составления) |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании:

постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) от 18.01.2024 № 8 «О проведении плановой проверки казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» инспекцией в составе должностных лиц Министерства: <…> – начальника Управления торгово-закупочной деятельности  Министерства (далее – Управление), <…> – заместителя начальника отдела по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики Управления (далее – отдел), <…> – главного государственного инспектора отдела, проведено плановое контрольное мероприятие в части соблюдения казённым учреждением Удмуртской Республики «Управление капитального строительства правительства Удмуртской Республики» (далее – КУ УР «УКС Правительства УР», Заказчик, Субъект проверки) требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в период с  01.02.2021 по 31.01.2024, а также закупок, находящихся на стадии осуществления и по которым на момент начала проверки не заключены контракты.

Начало проведения плановой проверки: 01.02.2024.

Окончание проведения плановой проверки: 29.02.2024.

Основание для проверки: план проведения проверок на 2024 год, утвержденный приказом Министерства от 22.12.2023 № 128, размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Местонахождение КУ УР «УКС Правительства УР»: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 41а.

Цель проверки: установить соблюдение субъектом проверки требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в период с 01.02.2021 по 31.01.2024, а также закупок, находящихся на стадии осуществления и по которым на момент начала проверки не заключены контракты.

В ходе проведения проверки инспекцией рассмотрены и изучены следующие документы (копии документов), представленные субъектом проверки по запросу Министерства:

1. Приказ (распоряжение) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о приеме работника на работу от 15.01.2022 № 01-09/7.

2. Приказ (распоряжение) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о приеме работника на работу от 31.05.2023 № 01-09/347.

3. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 08.09.2020 № 01-03/85 «О назначении руководителя контрактной службы».

4. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 15.06.2023 № 01-03/46 «О назначении руководителя контрактной службы».

5. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 21.08.2023 № 01-03/56 «О распределении функций и полномочий между работниками контрактной службы».

6. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 24.12.2020 № 01-03/106 «О контрактной службе».

7. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 22.03.2022 № 01-03/12 «О внесении изменения в приказ КУ УР «УКС Правительства УР» от 24 декабря 2020 года № 01-03/106 «О контрактной службе».

8. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 26.10.2023 № 01-03/78 «О назначении ответственных лиц при электронном документообороте».

9. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 22.02.2022 № 01-03/9 «О назначении ответственных лиц при электронном документообороте».

10. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 06.12.2022 № 01-03/57 «О внесении изменений в приказ КУ УР «УКС Правительства УР» от 22.02.2022 № 01-03/9 «О назначении ответственных лиц при электронном документообороте».

11. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 20.03.2023 № 01-03/16 «О внесении изменений в приказ КУ УР «УКС Правительства УР» от 22.02.2022 № 01-03/9 «О назначении ответственных лиц при электронном документообороте».

12. Приказ казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 29.01.2024 № 01-03/12 «О назначении ответственного за проведение плановой проверки».

13. Копии доверенностей на подписание документов.

14. Документы о повышении квалификации, о высшем образовании должностных лиц Заказчика.

15. Реестры закупок Заказчика.

16. Извещения и документации (при наличии) по нижеперечисленным закупкам, план-график, заявка участников, а также государственные контракты, заключенные по результатам их проведения, и документы, подтверждающие обеспечение исполнения контрактов:

нефтепродукты (извещение от 01.12.2022 № 0813500000122019791);

выполнение работ по строительству объекта «Строительство врачебной амбулатории в д. Кварса Воткинского района Удмуртской Республики. БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» (извещение от 22.02.2023 № 0813500000123002247);

выполнение работ по строительству объекта «Строительство врачебной амбулатории в с. Норья Малопургинского района Удмуртской Республики. БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» (извещение от 22.02.2023 № 0813500000123002249);

выполнение работ по строительству объекта «Строительство врачебной амбулатории в д. Каменное Завьяловского района Удмуртской Республики. БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (извещение от 22.02.2023 № 0813500000123002250);

нефтепродукты (извещение от 10.03.2023 № 0813500000123003139);

бумага для офисной техники (извещение от 05.05.2023 № 0813500000123006771).

17. Извещения по закупкам, находящимся на стадии проведения и по которым на момент начала проведения первого этапа государственные контракты не заключены:

нефтепродукты (извещение от 13.02.2024 № 0813500000124001436);

установка электрогенераторная (извещение от 07.02.2024 № 0813500000124001012).

18. 63 контракта, заключенных Заказчиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверка проводилась по следующим направлениям:

      - Организация работы Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

      - Осуществление Заказчиком закупок конкурентным способом, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в проверяемом периоде, в том числе своевременность и достоверность представления информации о заключении, изменении, исполнении государственных контрактов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Организация работы Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

Приказом (распоряжением) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о приеме работника на работу от 31.05.2023 № 01-09/347 <…> назначен руководителем КУ УР «УКС Правительства УР». Забелин Михаил Юрьевич также выполняет функции руководителя контрактной службы.

В КУ УР «УКС Правительства УР» создана контрактная служба и утверждено положение (регламент) о контрактной службе. Распределение функций и полномочий между работниками контрактной службы утверждено приказом казённого учреждения Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от 21.08.2023 № 01-03/56.

Приказом КУ УР «УКС Правительства УР» от 26.10.2023 № 01-03/78 «О назначении ответственных лиц при электронном документообороте» утвержден список сотрудников, наделенных правом электронной подписи электронных документов с использованием сертификатов ключей проверки электронной подписи, при размещении информации на сайте zakupki.gov.ru.

Ответственным лицом за проведение настоящей плановой проверки назначен начальник отдела закупок <…>.

Во исполнение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ часть сотрудников контрактной службы прошли обучение по повышению квалификации в сфере закупок.

Запрашиваемые Министерством документы, необходимые для проведения проверки, представлены в полном объеме.

Осуществление Заказчиком конкурентных закупок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в проверяемом периоде, в том числе своевременность и достоверность направления информации о заключении, изменении, исполнении государственных контрактов в реестр контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок.

При осуществлении закупок, находящихся на стадии проведения и по которым на момент начала проведения первого этапа государственные контракты не заключены, нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено.

В ходе проведения второго этапа проверки установлено следующее.

1. Согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент правонарушения) срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если:

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

1.1. Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОНКАРТ» заключен контракт от 26.12.2022 № 4 (реестровый номер 2183501351622000021) на поставку нефтепродуктов с максимальным значением цены контракта 600 000,00 руб.

Пунктом 4.1.1. контракта предусмотрено, что оплата производится по факту поставки Товара и оказания услуг, предусмотренных контрактом (при наличии), в размере 100 % от стоимости Товара, принятого в календарном месяце, на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Пунктом 6.3.7. контракта предусмотрено, что датой приемки поставленного Товара за отчетный период считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Извещением о проведении электронного аукциона от 01.12.2022 № 0813500000122019791 обозначено, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1.1 контракта нарушен срок оплаты, предусмотренный законодательством и условием контракта:

- документ о приемке № 1160 от 	07.04.2023 на сумму 158 886,46 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 10.04.2023), оплачен платежным поручением от 15.05.2023 № 155120 на сумму 158 886,46 руб.

- документ о приемке № 2205 от 05.06.2023 на сумму 52 831,65 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 06.06.2023), оплачен платежным поручением от 27.06.2023 № 287193 на сумму 52 831,65 руб.

1.2. Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОНКАРТ» заключен контракт от 31.03.2023 № 19 (реестровый номер 2183501351623000008) на поставку нефтепродуктов с максимальным значением цены контракта 1 216 865,00 руб.

Пунктом 4.1.1. контракта предусмотрено, что оплата производится по факту поставки Товара и оказания услуг, предусмотренных контрактом (при наличии), в размере 100 % от стоимости Товара, принятого в календарном месяце, на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Пунктом 6.3.7. контракта предусмотрено, что датой приемки поставленного Товара за отчетный период считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Извещением о проведении электронного аукциона от 10.03.2023 № 0813500000123003139 обозначено, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1.1 контракта нарушен срок оплаты, предусмотренный законодательством и условием контракта:

- документ о приемке № 2206 от 05.06.2023 на сумму 91 872,14 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 06.06.2023), оплачен платежным поручением от 27.06.2023 № 287173 на сумму 91 872,14 руб.

- документ о приемке № 3309 от 04.08.2023 на сумму 123 116,29 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 07.08.2023), часть товара оплачена платежным поручением от 24.08.2023 № 452732 на сумму 86 884,88 руб.

- документ о приемке № 4723 от 02.11.2023 на сумму 151 259,71 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 07.11.2023), оплачен платежным поручением от 23.11.2023 № 745462 на сумму 151 259,71 руб.

2. В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона № 44-ФЗ от 04.08.2023) в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, который должен содержать иные документы.

Согласно пункту 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановление Правительства РФ № 616) установлено, что для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным Постановление Правительства РФ № 616, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку товара «Бумага для офисной техники» (извещение от 05.05.2023 № 0813500000123006771) (далее – Извещение).

Извещением предусмотрен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных нужд в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 616.

Пунктом 1.3 проекта контракта, являющегося приложением к Извещению, предусмотрено включение информации о реестровых записях о товаре в реестре российской промышленной продукции (в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация).

Победителем электронного аукциона на поставку бумаги для офисной техники (извещение от 05.05.2023 № 0813500000123006771) обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИПРОФТОРГ» в составе заявки на участие в электронном аукционе представлен номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 1104/22/2022 от 11.07.2022.

В нарушение подпункта «е» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам проведения электронного аукциона на поставку бумаги для офисной техники (извещение от 05.05.2023 № 0813500000123006771) в ЕИС сформирован и размещен проект контракта без указания номера реестровой записи поставляемого товара из реестра российской промышленной продукции (сведения, содержащиеся в заявке победителя аукциона).

3. Проверено 39 государственных контрактов на своевременность направления информации о заключении контракта в реестр контрактов, заключенных Заказчиком в период c 01.01.2023 по 31.12.2023. Нарушений не установлено.

На основании вышеизложенного, в рамках полномочий в установленной сфере деятельности, инспекция пришла к следующему выводу:

1. При осуществлении Заказчиком закупок в проверяемом периоде допущены нарушения подпункта «е» пункта 1 части 2 статьи 51, части 13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ в редакции, действовавшей на момент совершения нарушения.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе.

Начальник Управления                                                                                           <…>

Заместитель начальника отдела                                                                             <…>

Главный государственный инспектор отдела                                                       <…>

Примечание:

- Настоящий акт составлен в одном экземпляре, копия настоящего акта направляется в адрес Заказчика для ознакомления.

- Заказчик вправе представить в Министерство письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые будут приобщены к материалам проверки.