МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отдел по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики

Управления торгово-закупочной деятельности

(уполномоченный орган на основании постановления

Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 550)

Красная, 144, Ижевск, 426008, Тел.: (3412) 222-694 доб. 522, 524

______________________________________________________________________

Акт плановой проверки № 05-2-08/2024-01

казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

| 22.02.2024 | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, 144, кабинет 415 (место составления) |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании:

постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) от 25.12.2023 № 130 «О проведении плановой проверки казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» инспекцией в составе должностных лиц Министерства: <…..> – начальника Управления торгово-закупочной деятельности  Министерства (далее – Управление), <…..> – заместителя начальника отдела по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики Управления (далее – отдел), <…..> – главного государственного инспектора отдела, проведено плановое контрольное мероприятие в части соблюдения казенным учреждением Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» (далее – КУ УР «Управтодор», Заказчик, Субъект проверки) требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в период с 01.01.2023 по 31.12.2023, а также закупок, находящихся на стадии осуществления и по которым на момент начала проверки не заключены контракты.

Начало проведения плановой проверки: 15.01.2024.

Окончание проведения плановой проверки: 09.02.2024.

Основание для проверки: план проведения проверок на 2024 год, утвержденный приказом Министерства от 22.12.2023 № 128, размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Местонахождение КУ УР «Управтодор»: 426033, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Кирова, д.22.

Цель проверки: установить соблюдение субъектом проверки требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в период с 01.01.2023 по 31.12.2023, а также закупок, находящихся на стадии осуществления и по которым на момент начала проверки не заключены контракты.

В ходе проведения проверки инспекцией рассмотрены и изучены следующие документы (копии документов), представленные субъектом проверки по запросу Министерства:

- Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 22.05.2023 № 0007/01-05 «О сроке трудового договора с начальником казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

- Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 13.11.2023 № 0021/01-05 «О возложении исполнения обязанностей начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

- Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 02.10.2023 № 017/01-05 «О возложении исполнения обязанностей начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

- Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 25.05.2023 № 0009/01-05 «О возложении исполнения обязанностей начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

- Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 09.12.2022 № 0003/01-05/1 «О возложении исполнения обязанностей начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

- Приказ казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики от 24.11.2023 № 271 «Об утверждении Положения о Контрактной службе».

- Приказ казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики от 09.01.2024 № 3 «О назначении ответственного за проведение проверки».

- Документы о повышении квалификации, о высшем образовании должностных лиц Заказчика.

- Реестры закупок Заказчика.

- Извещения по закупкам, находящимся на стадии проведения и по которым на момент начала проведения первого этапа государственные контракты не заключены:

оказание услуг по технической поддержке информационной системы весового и габаритного контроля транспортных средств (извещение от 26.01.2024 № 0813500000124000403);

оказание услуг электросвязи с общим трафиком в месяц 35 Тб для комплексов фотовидеофиксации (извещение от 02.02.2024 № 0813500000124000858).

- Извещения и документации (при наличии) по нижеперечисленным закупкам, план-график, заявка участников, а также государственные контракты, заключенные по результатам их проведения, и документы, подтверждающие обеспечение исполнения контрактов:

выполнение работ по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики (извещение от 18.10.2023 № 0813500000123016920);

выполнение работ по содержанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики (извещение от 11.04.2023 № 0813500000123005329);

поставка ГСМ (извещение от 31.05.2023 № 0813500000123008380);

услуги по монтажу комплекса аппаратно-программного автоматического весогабаритного контроля транспортных средств бесконтактным датчиком состояния дороги на автомобильной дороге Ижевск-Воткинск км 31+708 (извещение от 10.10.2023 № 0813500000123016182);

pемонт санузлов и замена выпускной канализации на объекте: Административное здание, г. Ижевск, ул. Кирова, 22 (извещение от 01.11.2023 № 0813500000123017974);

устройство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь)-Лонки-Ворцы-Порвай в н.п. Лонки-Ворцы в Игринском районе Удмуртской Республики (извещение от 20.11.2023 № 0813500000123019615).

работы по модернизации светофорных объектов на автомобильных дорогах регионального значения в границах Ижевской городской агломерации (извещение от 16.08.2023 № 0813500000123013013);

выполнение работ по модернизации пешеходного перехода (освещение) км 70+102 - км 70+112 (поворот на н.п. Качкашур) автомобильной дороги Игра-Глазов в Глазовском районе (извещение от 20.11.2023 № 0813500000123019613).

- 145 контрактов, заключенных Заказчиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверка проводилась по следующим направлениям:

      - Организация работы Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

      - Осуществление Заказчиком закупок конкурентным способом, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в проверяемом периоде, в том числе своевременность и достоверность представления информации о заключении, изменении, исполнении государственных контрактов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Организация работы Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

Согласно распоряжению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 13.11.2023 № 0021/01-05, 02.10.2023 № 017/01-05, 25.05.2023 № 0009/01-05, 09.12.2022 № 0003/01-05/1 исполняющим обязанности начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» на период его отсутствия назначен <…..>.

Согласно распоряжению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 22.05.2023 № 0007/01-05 срок трудового договора с начальником казенного учреждения Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики <…..> установлен до 22.05.2024.

Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в КУ УР «Управтодор» осуществляет контрактная служба Заказчика. Руководителем контрактной службы является начальник учреждения, либо один из заместителей начальника учреждения Заказчика. В учреждении осуществлено распределение работников контрактной службы по группам, полномочиям и функциональным обязанностям.

Ответственным за проведение настоящей проверки назначена руководитель отдела закупок КУ УР «Управтодор» <…..>.

Во исполнение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ часть сотрудников контрактной службы прошли обучение по повышению квалификации в сфере закупок.

Запрашиваемые Министерством документы, необходимые для проведения проверки, представлены в полном объеме.

Осуществление Заказчиком конкурентных закупок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в проверяемом периоде, в том числе своевременность и достоверность направления информации о заключении, изменении, исполнении государственных контрактов в реестр контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок.

При осуществлении закупок, находящихся на стадии проведения и по которым на момент начала проведения первого этапа государственные контракты не заключены, нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено.

В ходе проведения второго этапа проверки установлено следующее.

1. Согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент правонарушения) срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, за исключением случаев, если:

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ;

4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

1.1. Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «Авижн-ст» заключен контракт от 02.05.2023 № 5329 (реестровый номер 2183108815823000039) с максимальным значением цены контракта 6 000 000,00 руб.

Пунктом 3.6. контракта предусмотрено, что оплата производится Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Пунктом 7.1.8.  контракта предусмотрено, что датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Извещением о проведении электронного аукциона от 11.04.2023 № 0813500000123005329 обозначено, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.6. контракта нарушен срок оплаты, предусмотренный законодательством и условием контракта:

- акт о приемке выполненных работ № 17 от 04.06.2023 (исправления от 15.06.2023) на сумму 2 272 760,70 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 21.06.2023), оплачен платежным поручением от 25.07.2023 № 369159 на сумму 2 272 760,70 руб.

- акт о приемке выполненных работ № 21 от 05.07.2023 на сумму 627 152,40 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 10.07.2023), оплачен платежным поручением от 27.07.2023 № 374986 на сумму 627 152,40 руб.

1.2. Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «РН-Карт» заключен контракт от 26.06.2023 № 8380 (реестровый номер 2183108815823000049) с максимальным значением цены контракта 2 549 320,00 руб.

Пунктом 4.1.1.  контракта предусмотрено, что по факту поставки Товара и оказания услуг, предусмотренных контрактом (при наличии), в размере 100 % от стоимости Товара, принятого в календарном месяце, на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Пунктом 6.3.7. контракта предусмотрено, что датой приемки поставленного Товара за отчетный период считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Извещением о проведении электронного аукциона от 31.05.2023 № 0813500000123008380 обозначено, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1.1. контракта нарушен срок оплаты, предусмотренный законодательством и условием контракта:

- документ о приемке № 10-3962/903 от 04.11.2023 на сумму 262 114,68 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 08.11.2023), оплачен платежным поручением от 23.11.2023 № 745347 на сумму 262 114,68 руб.;

- документ о приемке № 11-2988/903 от 04.12.2023 на сумму 344 016,29 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 04.12.2023), оплачен платежным поручением от 19.12.2023 № 839436 на сумму 344 016,29 руб.;

- документ о приемке № 9-3557/903 от 04.10.2023 на сумму 257 513,83 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 09.10.2023), оплачен платежным поручением от 24.10.2023 № 642801 на сумму 257 513,83 руб.

1.3. Заказчиком с акционерным обществом «ТРАССКОМ» заключен контракт от 30.10.2023 № 16182 (реестровый номер 2183108815823000084) с ценой контракта 1 600 000,00 руб.

Пунктом 3.3. контракта предусмотрено, что оплата  производится в размере 100 % от стоимости оказанных услуг на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.

Пунктом 4.2.7. контракта предусмотрено, что датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Извещением о проведении электронного аукциона от 10.10.2023 № 0813500000123016182   обозначено, что банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.3. контракта нарушен срок оплаты, предусмотренный законодательством и условием контракта:

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2023 на сумму 1 600 000,00 руб. (подписан электронной подписью Заказчика 01.12.2023), оплачен платежным поручением от 18.12.2023 № 838336 на сумму 1 600 000,00руб.

2. Согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент правонарушения) в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент правонарушения) в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информацию в Федеральное казначейство. В порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в указанный орган направляется информация, указанная в пункте 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент правонарушения) исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

2.1. По результатам проведения электронного аукциона на поставку ГСМ (извещение от 31.05.2023 № 0813500000123008380) Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «РН-Карт» заключен контракт от 26.06.2023 № 8380 (реестровый номер 2183108815823000049) с максимальным значением цены контракта 2 549 320,00 руб.

В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта, направлена в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов с нарушением срока – 20.12.2023:

платежное поручение от 24.10.2023 № 642801 на сумму 257 513,83 руб.

3. Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ и размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

Подпунктом «м» пункта 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60, предусмотрено, что в реестр в соответствии с Правилами подлежат включению следующие информация и документы о контракте, заключенном в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:

информация об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств (в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств):

способ обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств;

размер обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств;

номер реестровой записи из реестра независимых гарантий (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии).

В нарушение пункта 15 части 2 статьи 103, части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «м» пункта 10 Правил информация об обеспечении исполнения контракта при размещении следующих контрактов Заказчиком в реестре контрактов не включена:

контракт от 26.06.2023 № 8380 на поставку ГСМ (реестровый номер 2183108815823000049), в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлено платежное поручение от 14.06.2023 № 13928 на сумму 254 932,00 руб.

4. Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона № 44-ФЗ от 25.12.2023) при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.

Согласно подпункту 1.2. пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона № 44-ФЗ от 25.12.2023) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением его изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

По результатам проведения запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по модернизации пешеходного перехода (освещение) км 70+102 - км 70+112 (поворот на н.п. Качкашур) автомобильной дороги Игра-Глазов в Глазовском районе (извещение от 20.11.2023 № 0813500000123019613) Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью «Сервис Технологии Плюс» заключен контракт от 11.12.2023 № 19613 (реестровый номер 2183108815823000102) на сумму 1 000 000,00 руб.

Пунктом 14.2. контракта предусмотрено, что изменение существенных условий контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе исполнения контракта Сторонами заключено дополнительное соглашение от 26.12.2023 № 1 к контракту от 11.12.2023 № 19613, в соответствии с которым уменьшена сумма контракта до 910 571,06 руб., а также внесены изменения в приложение № 1 к контракту (проектная документация), приложение № 3 к контракту (Смета контракта) относительно цены на единицу наименования работ. Так, по позиции сметы контракта «Переустройство ЛЭП+0,4кВ» цена с 347 967,47 руб. снижена до 262 209,27 руб., что составило 24,64 %.

Таким образом, уменьшена цена единицы наименования работ, более чем на десять процентов, что является нарушением части 2 статьи 34, подпункта 1.2. пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в изменении существенных условий контракта, когда возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ и размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

В проверяемый период установлено, что 9 контрактов, срок исполнения которых истек, в настоящее время находятся в статусе «Исполнение»:

| Номер реестровой записи контракта | Контракт: дата | Предмет контракта | Цена контракта | Дата исполнения контракта: по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| '2183108815823000089' | 19.10.2023 | 'Технологическое присоединение линии электроосвещения, расположенной на участке автомобильной дороги Лутоха-Сабанчино (н.п. Сабанчино) в Киясовском районе Удмуртской Республики.' | '59 130,05' | 31.12.2023 |
| '2183108815823000094' | 04.12.2023 | 'зз-46041 - 2023 Устройство электроосвещения на автомобильной дороге Бураново-Киясово (н.п. Кечево) в Малопургинском районе Удмуртской Республики' | '5 480 000,00' | 27.12.2023 |
| '2183108815823000102' | 11.12.2023 | 'зз-42468 - 2023 Выполнение работ по модернизации пешеходного перехода (освещение) км 70+102 - км 70+112 (поворот на н.п. Качкашур) автомобильной дороги Игра-Глазов в Глазовском районе' | '1 000 000,00' | 27.12.2023 |
| '2183108815823000098' | 08.12.2023 | 'Устройство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги Ижевск-Якшур-Бодья км 13+000 - км 14+000 (микрорайон Дорожный) в н.п. г. Ижевск Удмуртской Республики' | '4 900 000,00' | 27.12.2023 |
| '2183108815822000129' | 08.12.2022 | 'зз-39652 - 2022 Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Малая Вотка, км 14+173 автомобильной дороги Воткинск - Чайковский км 4+844 - км 35+435 в Воткинском районе Удмуртской Республики' | '115 232 757,00' | 31.12.2023 |
| '2183108815823000090' | 19.10.2023 | 'Технологическое присоединение лини электроосвещения, расположенной на участке автомобильной дороги Старые Зятцы-Варавай-Кочиш (н.п. Зеглуд) в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики' | '59 130,05' | 31.12.2023 |
| '2183108815822000050' | 06.06.2022 | 'зз-16456 - 2022 Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации по объекту "Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ Р-1 Ижевск - Воткинск в Удмуртской Республике"' | '42 000 000,00' | 31.12.2023 |
| '2183108815823000072' | 12.10.2023 | 'Технологическое присоединение необходимое для электроснабжения объектов: Комплекс фотовидеофиксации, по адресу: г. Ижевск, ул.Ворошилова, напротив д.79' | '870 906,32' | 31.12.2023 |
| '2183108815822000051' | 06.06.2022 | 'зз-16462 - 2022 Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги 94 ОП РЗ А-1 Ижевск - Аэропорт, участок от с. Октябрьское до поворота на с. Завьялово в Завьяловском районе Удмуртской Республики"' | '34 374 487,00' | 31.12.2023 |

6. Проверено 106 государственных контрактов на своевременность направления информации о заключении контракта в реестр контрактов, заключенных Заказчиком в период c 01.01.2023 по 31.12.2023.

Согласно пунктам 1-7 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается следующая информация:

наименование заказчика;

источник финансирования;

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

дата заключения контракта;

объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 9 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 данной статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о следующих контрактах, предусмотренная пунктами 1-7 части 2 статьи 103, контракты направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов с нарушением срока:

контракт от 16.10.2023 (реестровый номер 2183108815823000082), информация направлена в Федеральное казначейство 25.10.2023;

контракт от 19.10.2023 (реестровый номер 2183108815823000088), информация направлена в Федеральное казначейство 16.11.2023;

контракт от 19.10.2023 (реестровый номер 2183108815823000089), информация направлена в Федеральное казначейство 16.11.2023;

контракт от 19.10.2023 (реестровый номер 2183108815823000090), информация направлена в Федеральное казначейство 16.11.2023.

На основании вышеизложенного, в рамках полномочий в установленной сфере деятельности, инспекция пришла к следующему выводу:

1. При осуществлении Заказчиком закупок в проверяемом периоде допущены нарушения части 3 статьи 7, части 13.1 статьи 34, пункта 10 части 2 статьи 103, пункта 15 части 2 статьи 103, части 3 статьи 103, части 2 статьи 34, подпункта 1.2. пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ в редакции, действовавшей на момент совершения нарушения.

2. Выдать предписание по результатам проведения плановой проверки.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе.

Начальник Управления                                                                                         <…..>

Заместитель начальника отдела                                                                             <…..>

Главный государственный инспектор отдела                                                      <…..>

Примечание:

- Настоящий акт составлен в одном экземпляре, копия настоящего акта направляется в адрес заказчика для ознакомления.

- Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в Министерство письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые будут приобщены к материалам проверки.