|  | Форма 5 |
| --- | --- |

| Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.08.2014 года |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы: «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |
| Ответственный исполнитель | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на текущий год | значение на 01.07.2014 |  |  |  |
| ГП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2015 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | Индекс промышленного производства по разделу C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 99,0 | 99,5 | +0,5 | 100,5 | превышение планового показателя составило 100,5% |
| 15 |  | 2 | Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 102,6 | 99,2 | -3,4 | 96,7 | снижение по ВЭД (видам экономической деятельности): DJ (95.8%). DL (97.3%). DD (87.5%). |
|  |  | 3 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д |  |  | по мере поступления из Удмуртстата данные будут предоставлены |
|  |  | 4 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | 9,7 | н/д |  |  | по мере поступления из Удмуртстата данные будут предоставлены |
|  |  | 5 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 13,4 | н/д |  |  | по мере поступления из Удмуртстата данные будут предоставлены |
|  |  | 6 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 15,8 | н/д |  |  | по мере поступления из Удмуртстата данные будут предоставлены |
| 15 | 01 |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 105,3 | 108,3 | +3,0 | 102,8 | увеличение объемов по ВЭД: DK (115,8%), DD (104,1%), DE (113,1%), DH (104,3%), DB (104,9%). |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 111,5 | +5,5 | 105,1 | среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем видам экономической деятельности (ВЭД), курируемыми Министерством |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106 | 112,4 | +6,4 | 106,0 | производительность труда предприятий обрабатывающих производств увеличилась по ВЭД: DK, DD, DJ.DE. DG DВ |
| 15 | 02 |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 50 | Значение на конец отчётного полугодия - 57,9% | +7,9 | 115,8 | Превышение планового показателя на 15,8% |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг организациями ВОС, осуществляющими производственную деятельность на территории Удмуртской Республике | % к предыдущему году | 104,3 | Значение на конец отчётного полугодия - 138 | +33,7 | 132,3 | план перевыполнен на 32,3% |
| 15 | 03 |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10 750 | 5 350,367 | 5 399,63 | 49,8 | Проводится комплекс мер, направленных на увеличение добычи нефти |
| 15 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 351 | 134,3 | -216,7 | 38,3% | освоено 57 новых изделий, с объемом выпуска 12,82 млн. руб. Наиболее крупные изделия: детали нефтегазового оборудования, сидения в ванну, спортинвентарь, куртка нефтяника. Для сотрудников и осужденных освоены шапки-ушанки, куртки утепленные |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 240 | 127 | -113 | 52,9% | Собственные средства УФСИН по УР и средства инвесторов позволили организовать и поддержать 127 дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных. |
| 15 | 05 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 98 | 26,1 | -71,9 | 26,6 | Расходы бюджета Министерства за 6 месяцев составили 26,6% от годовой суммы 2014г. (по энергосбережению недофинансирование) |