Приложение

к письму Минпромторга УР

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**О выполнении основных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»**

Промышленными производствами Удмуртской Республики за первое полугодие 2017 года отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на сумму 247,7 млрд. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 103,3%.

В структуре промышленности республики основная доля приходится на обрабатывающие производства – 56,5%, добывающие – 34,6%, энергетику – 7,8%.

*Индекс промышленного производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых»* составил 98,6% или 98,6% от планового показателя.

*Индекс* *промышленного производства по разделу С «Обрабатывающие производства»* составил 87,8% или 86,1% от планового показателя.

Низкие темпы отгрузки обусловлены высокой базой января - июнь 2016 года, когда ряд предприятий ОПК исполняли крупные гособоронзаказы и объемы отгрузки обрабатывающих производств выросли на 21,0% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рост производства спецпродукции составил 45%. Данные предприятий имеют длительный цикл производства и выполнение целевых показателей по предварительным прогнозам будет достигнуто по окончании отчетного года.

**Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»**

За первое полугодие 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности составил 139,8 млрд. рублей; темп роста к уровню прошлого года – 98,6%.

Значительный рост отгрузки наблюдается:

- в металлургическом производстве (темп роста объемов – 133,6% к уровню соответствующего периода 2016 года). Ведущим металлургическим предприятием республики остается ОАО «Ижсталь», где объемы производства увеличились на 52,1%. Производство проката увеличилось на 12,4%, выплавка стали – 36,5%;

- в производстве автотранспортных средств (110,0% к уровню соответствующего периода 2016 года). За первое полугодие 2017 года ООО «Лада Ижевск» собрано 53 тысячи 164 автомобилей, в том числе 36 462 модели «Лада Веста»;

- в производстве электрического оборудования (111,8% к уровню соответствующего периода 2016 года).

Падение отгрузки наблюдается:

- в легкой промышленности (95,4% к уровню соответствующего периода 2016 года);

-в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (49,9% к уровню соответствующего периода 2016 года);

- в химической промышленности (96,6% к уровню соответствующего периода 2016 года).

В связи с этим спад объемов производства повлиял на снижение производительности труда.

*Темп роста производительности труда* на предприятиях обрабатывающей отрасли составил 98,4%.

Основным мероприятием реализации подпрограммы является создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышения качества и конкурентоспособности.

Планируемая сумма государственной поддержки из бюджета Удмурткой Республики на 2017 год на данное мероприятие составляет 61 374,6 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 31 031,0 тыс. рублей.

В первом полугодии 2017 года средства бюджета не распределялись. Это связано с тем, что в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 в первом полугодии текущего года вносились изменения правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики предприятиям обрабатывающей отрасли.

Предусмотренные бюджетом средства планируется распределить во 2 полугодии 2017 года.

Объявленный срок приема документов на предоставление субсидий:

- на бережливое производство с 6 июля по 1 августа 2017 года.

- на инвестпроекты с 4 июля по 3 августа 2017 года.

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств на товарные рынки 7 апреля 2017 года организована и проведена коллегия министерства по итогам развития промышленности Удмуртской Республики в 2016 году и задачах на 2017 год.

В рамках основных мероприятий по проведению совещаний, круглых столов принято участие в заседаниях Ассоциации легкой промышленности, Ассоциации «Развитие», Ассоциации промышленных предприятий по вопросам создания условий устойчивого роста промышленного производства и повышение реальных доходов работников предприятий, а также о продвижении продукции предприятий и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказов на поставку товаров.

Для повышения конкурентоспособности оказываются консультационные и информационные услуги предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики. Консультации проводятся по мере обращения в уставной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства.

Для повышения эффективности государственного управления ежемесячно (оперативная информация о 40 предприятиях, статистическая информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг деятельности обрабатывающих производств.

**Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике»**

Основным результатом реализации подпрограммы является сохранение численности работающих инвалидов, что является социально-значимым фактором развития экономики.

*Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку,* составил 70,2%, превысив плановое значение на 40,4%.

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку,* составил 126,4%, превысив плановое значение на 25,1%.

В рамках выполнения основного мероприятия сохранения и создания рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств с ООО «Локомотив» на сумму 2,2 млн. рублей и ООО «НПП «Доступная среда» на сумму 9,3 млн. руб. и на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг с ООО «Глазов. Электрон» в сумме 1 млн. рублей, ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.» в сумме 3,2 млн. рублей.

Для реализации программных мероприятий по модернизации и обеспечению производства на предприятиях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике, в рамках подпрограммы выделены средства в размере 21,0 млн. рублей, из которых в первом полугодии перечислено 4,0 млн. рублей на техническое перевооружение и модернизацию производств ООО «Локомотив» и ООО «НПП «Доступная среда».

**Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение качества прогнозирования развития нефтяной отрасли.

Основной целью реализации подпрограммы является недопущение падения объемов добычи нефти ниже 10,85 млн. тонн.

Поддержанию объемов добычи нефти способствует реализация программ бурения и ввода новых скважин, выполнение на разрабатываемых месторождениях комплексов геолого-технических мероприятий таких, как зарезка боковых, в том числе горизонтальных стволов, вывод скважин из бездействия, перевод скважин на вышележащие горизонты, обработка призабойной зоны и реперфорация, а так же внедрение новых технологий по увеличению нефтеотдачи пластов.

По итогам первого полугодия 2017 года *объем добычи нефти* составил 5,5 млн. тонн, что составляет 50,2% от запланированного годового объема.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики не предусмотрены, геолого-технические мероприятия, осуществляются за счет собственных средств нефтедобывающих компаний республики.

**Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»**

Целью реализации подпрограммы является трудовая адаптация осужденных, сохранение и создание рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений УФСИН России по Удмуртской Республике.

УФСИН проводит постоянную работу по поиску новых коммерческих партнеров, развитию собственных производств. В отсутствие бюджетных заказов производственными службами направлены усилия на развитие других, в первую очередь, промышленных направлений. Для развития производств необходима государственная поддержка.

В рамках основного мероприятия трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы утвержден Проект Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Удмуртской Республики федеральному бюджету на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 13.06.2017 № 826-р).

Для обеспечения трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, в бюджете Удмуртской Республики предусмотрена субсидия в сумме 0,64 млн. рублей. Средства субсидии планируется направить на приобретение швейных машин.

Соглашение, подписанное со стороны Правительства Удмуртской Республики, направлено для подписания в ФСИН России.

На сегодняшний день со стороны ФСИН России соглашение не подписано.

Деньги из бюджета не перечислены. Планируемые сроки перечисления - 2-3 квартал 2017 года.

**Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»**

Приоритетом подпрограммы является обеспечение и проведение промышленной политики, направленной на создание условий для устойчивого роста промышленного производства в Удмуртской Республике.

В рамках подпрограммы реализуются установленные полномочия (функции) министерства, обеспечивая его деятельность.

Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения. Проблемой является недостаток финансирования этого направления.

Имущество, находящееся в собственности министерства, содержится в надлежащем состоянии.

Деятельность министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью.

Министерство занимается организацией обучения, повышения квалификации сотрудников. За первое полугодие 6 сотрудников Министерства повысили квалификацию.

Оказываются государственные услуги по лицензированию деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов.

*Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг,* составила 100%. Данный показатель установлен путем опроса заявителей при приеме документов и подтверждается отсутствием жалоб со стороны заявителей на действия специалистов, предоставляющих государственную услугу.

Проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями лицензионных требований и условий.

В первом полугодии текущего года проведено 4 плановых и 10 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий о стороны лицензиатов не выявлено.

Обеспечение финансовой деятельности министерства осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на содержание аппарата министерства, на реализацию Закона Удмуртской Республики «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики».

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 39,9 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики. Кассовое исполнение за первое полугодие составило 20,4 млн. рублей.

**Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»**

Основным мероприятием реализации программы является создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики.

В рамках данного мероприятия 28.03.2017 прошел конкурс и заключен договор от 29.03.2017 № 8-1/17 о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение Удмуртского машиностроительного кластера.

На реализацию мероприятий по развитию Удмуртского машиностроительного инновационного территориального кластера в рамках подпрограммы предусмотрены средства в размере 11,4 млн. рублей. Лимиты доведены в сумме 8,5 млн. рублей, из которых перечислено – 2,2 млн. рублей.

Специализированной организацией кластера реализуется комплекс мероприятий, направленных на продвижение продукции участников кластера, популяризацию и узнаваемость кластера, развитие кооперации. Количество участников кластера составляет 70 организаций, в том числе вошедших в 2017 году – 5 организаций.

Объем производства в масштабах деятельности кластера составляет порядка 90 млрд. руб. в год, совокупная выручка организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке – 11 млрд. руб. в год, численность персонала в организациях-участниках кластера - порядка 32 тыс. человек, уплаченных налогов - порядка 15 млрд. руб. в год.

Объем инвестиционных затрат организаций-участников на реализацию инвестпроектов составляет порядка 8 млрд. руб. Объем привлеченных инвестиций реализацию проектов резидентами Кластера составляет:

20 млн. руб. из Фонда содействия инновациям (ООО «СТМ»),

125 млн. руб. из Фонда развития интернет инициатив (ООО «Белфингрупп»).

В рамках межкластерного взаимодействия АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» реализует проект «Сетевой завод», который представляет собой кооперационный информационный портал заказов и закупок сложной технической продукции.

В сентябре 2017 года планируется официальный запуск второй очереди Регионального Центра Подготовки Кадров на базе учебного центра «Ижмаш» с участием Концерна «Калашников».

Распоряжением Правительства УР от 15 июня 2017 года №1055-р утвержден годовой отчет АО УК «УМК».