- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2018 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 656,7 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -118,9%. Индекс промышленного производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых» – 98,1%; индекс промышленного производства по разделу C «Обрабатывающие производства» – 105,2% |  |
| 15 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике |  |  |
| 15 | 1 | 04 |  | Создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышение её качества и конкурентоспособности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2018 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По предприятиям обрабатывающих производств: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 360,7 млрд. руб., темп роста (падения) к уровню прошлого года – 112,8%. Среднемесячная заработная плата – 37 909 руб., темп роста к уровню прошлого года – 105,5%. Темп роста производительности труда – 113,8%. | Выполнено. |
| 15 | 1 | 04 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение положительной динамики объема производства легкой промышленности и лесопромышленного комплекса | Заключены договоры с 2 предприятиями: ООО «Орион», ИП Зайнаков Д.А. на сумму 500,0 тыс. рублей | Выполнено. |
| 15 | 1 | 06 |  | Содействие кадровому обеспечению промышленности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Министерство принимает участие в разработке и формировании государственного задания образовательным организациям на подготовку кадров, в том числе для обрабатывающей отрасли промышленности Удмуртской Республики. Привлекает представителей предприятий, объединений работодателей к участию в работе созданных при Министерстве Отраслевых советов по развитию квалификаций и подготовке кадров для обрабатывающих отрасли промышленности Удмуртской Республики. 16.03.2018 проведен Отраслевой совет. | Выполнено |
| 15 | 1 | 06 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Принимает участие в организации взаимодействия с предприятиями по вопросам организации и проведения в республике конкурсов профессионального мастерства, в том числе по стандартам WoldSkills | Выполнено |
| 15 | 1 | 06 | 2 | Организация проведение мониторинга потребности промышленности Удмуртской Республики в кадрах | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Ежегодно предложения от основных работодателей Удмуртской Республики направляются в Министерство о потребности в квалифицированных рабочих (служащих), специалистах среднего звена и специалистах с высшим образованием на будущий год и последующий за ним двух летний период в разрезе по специальностям. На основании их потребности Министерство ежегодно формирует сводную заявку предприятий о потребности в подготовке кадров и направляет ее в Минсоцполитики УР. | Выполнено |
| 15 | 1 | 07 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств | - при поддержке Минпромторга УР состоялись XVI Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»; - в рамках празднования «Дня оружейника» проведена выставка достижений предприятий ОПК; - в рамках празднования 2-х международных парадельфийских игр в Удмуртской Республике организована выставка предприятий, производящих продукцию для лиц с ограниченными способностями | Выполнено |
| 15 | 1 | 08 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2017 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | - в Перми организована встреча с ПАО «Лукойл» о взаимном сотрудничестве между ПАО «Лукойл» и Правительством Удмуртской Республики; - в Новосибирске принято участие в Координационном совете по промышленности по вопросам совершенствования мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности; - принято участие в Петербургском международном форуме; - в Екатеренбурге принято участие в международной выставке ИННОПРОМ- 2018; - принято участие в ежегодной выставке «Импортозамещение»» - в рамках празднования «Дня оружейника» проведен форум «Оружейники России» | Выполнено |
| 15 | 1 | 08 | 1 | Создание электронной площадки взаимодействия промышленности Удмуртской Республики (субконтрактации) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение внутренней кооперации среди компаний Удмуртской Республики | Создан проект площадки «Ресурс кооперации Белинчи», который представляет кооперационный информационный портал заказов и закупок сложнотехнической продукции | Выполнено |
| 15 | 1 | 08 | 2 | Проведение «Дня поставщика» госкорпораций и крупных российских компаний | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение внутренней кооперации среди компаний Удмуртской Республики | Проведен «День поставщика в промышленной сфере» с предприятиями АО «ТВЭЛ», ПАО «ОАК», АО «НПК «Техмаш», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТМК», ПАО «ОМЗ», ПАО «СИБУР-Холдинг», ООО «Сименс», ООО «Лукойл-Пермь» | Выполнено |
| 15 | 1 | 09 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Расширение сотрудничества, кооперации и рынков сбыта промышленной продукции | 05.04.2018 организована и проведена коллегия Министерства по итогам 2017 года и задачах на 2018 год. В рамках организации и проведения специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» с 11-14 сентября 2018 года проведено выездное заседание Коллегии Минпромторга УР на соискание государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий, победителями стали 3 промышленные предприятия | Выполнено |
| 15 | 1 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение эффективности государственного управления | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства. Проведено более 400 консультаций. | Выполнено |
| 15 | 1 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация о 40 предприятиях) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Минпромторгом УР | Выполнено |
| 15 | 1 | 12 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и организаций поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2021 годы | 2018 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | На осуществление уставной деятельности УФРП выделено 50,0 млн. рублей. Средства направлены на предоставление льготного займа (ООО «Глазов. Электрон»; АО «Сарпаульский электрогенераторный завод») | Выполнено |
| 15 | 1 | 13 |  | Содействие в привлечении средств из федерального бюджета в рамках федеральных государственных (целевых) программ | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2021 годы | 2018 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | С целью развития промышленных предприятий республики, увеличения рынков сбыта и привлечения инвестиций, Министерством на постоянной основе проводится работа по привлечению федеральных средств. | Выполнено |
| 15 | 1 | 14 |  | Организация мониторинга взаимодействия с институтами развития | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2021 годы | 2018 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | Регулярно ведется работа по информированию предприятий отрасли о программах ФРП РФ, условиях софинансирования. Проведено рабочее совещание с представителем регионального ФРП по вопросам обсуждения перспективных проектов с целью привлечения средств из ФРП РФ. | Выполнено |
| 15 | 1 | 15 |  | Организация финансирования и выполнения работ в рамках ГОЗ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2021 годы | 2018 год | Повышение эффективности государственного управления | Министерством ежеквартально проводится мониторинг по предприятиям ОПК по выполнению работ в рамках ГОЗ | Выполнено |
| 15 | 2 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2018 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов |  |  |
| 15 | 2 | 02 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2018 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов | Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг - 95%; Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составил 62% | Выполнено |
| 15 | 2 | 02 | 3 | Предоставление организациям, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети «Интернет», газом промышленным | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2018 год | Обеспечение численности работающих инвалидов - не менее 50% численности работников организаций, получающих поддержку | Заключены договоры с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.» на сумму 10,5 млн. рублей | Выполнено |
| 15 | 2 | 02 | 4 | Предоставление организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2018 год | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей | В целях оказания содействия в проведении технического перевооружения и модернизации производственных мощностей заключен договор о предоставлении субсидий с ООО «НПП «Доступная среда», на сумму 8,9 млн. рублей. | Выполнено |
| 15 | 2 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2018 год | Соблюдение условий предоставления субсидий | Контроль расходования бюджетных средств осуществляется ежеквартально на основании отчета о соблюдении условий предоставления субсидий | Выполнено |
| 15 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Выполнение запланированных уровней добычи нефти в соответствии с проектной документацией, повышение коэффициента извлечения нефти |  |  |
| 15 | 3 | 01 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Уровень добычи нефти не ниже 10,0 млн. тонн в год до 2020 года | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводиться ежеквартально. По данным мониторинга объем добычи нефти в 2018 году составил 10533 тыс. тонн. | Выполнено |
| 15 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  | Выполнено |
| 15 | 5 | 02 |  | Уплата налогов | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Отсутствие задолженности по платежам в бюджет Удмуртской Республики | Задолженность по платежам отсутствует | Выполнено |
| 15 | 5 | 04 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Выполнено |
| 15 | 5 | 05 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum | Выполнено |
| 15 | 5 | 06 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью | Выполнено |
| 15 | 5 | 07 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 3 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. Обучение на базе ОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов Удмуртской Республики» прошло 5 человек | Выполнено |
| 15 | 5 | 08 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2021 годы | 2018 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Проведено 3 плановых и 27 внеплановых проверок. Выявлено 1 нарушение лицензионных требований и условий со стороны лицензиатов. К административной ответственности привлечено 1 должностное лицо – в виде предупреждения | Выполнено |
| 15 | 6 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2021 годы | 2018 год | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» |  |  |
| 15 | 6 | 01 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2021 годы | 2017 год | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» | Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер реализует проект «Ресурс коопераций Белинчи», который представляет кооперационный информационный портал заказов и закупок сложнотехнической продукции. В 2018 году Управляющей компанией кластера реализованы учебные программы: - 4 человек; «обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте» - 54 человек; «пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ в учреждениях»; - 8 «организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; - 33 «охрана труда для руководителей и специалистов» | Выполнено |
| 15 | 6 | 01 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2021 годы | 2018 год | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. Предоставление различных видов поддержки для участников Кластера | Сумма субсидий на развитие Удмуртского машиностроительного кластера из бюджета Удмуртской Республики составила 2,7 млн. рублей. | Выполнено |

______________________________