Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 31.12.2014 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| ГП | Пп |
| 15 |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | |
| 15 |  | 1 | Индекс промышленного производства по разделу C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 99 | 98,7 | -0,3 | 99,7 | Основные месторождения находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся значительной выработкой запасов (до 60% и более), высокой обводненностью добываемой продукции и естественным падением добычи нефти. |
| 15 |  | 2 | Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 102,6 | 100,9 | -1,7 | 98,3 | Снижение объемов производства вметаллургической и химической отраслях в связи со снижением спроса общий спад объемов промышленного производства в России в целом в связи со сложившейся геополитической ситуацией |
| 15 |  | 3 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 4 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | 9,8 | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 5 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 13,4 | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 6 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 15,8 | н/д | - | - |  |
| 15 | 01 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | | | | |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 105,3 | 114,6 | 9,3 | 108,8 | Увеличение объемов по ВЭД:  DK – 116,2%;  DL – 120,2%;  DM – 146,2%;  DD – 100,2%;  DE – 109,6%;  DG – 112,2%;  DB – 105,8%;  DC- 101,1% |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 114,5 | 8,5 | 108,0 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106 | 114,3 | 8,3 | 107,8 | За счет увеличения объемов производства более высокими темпами |
| 15 | 02 |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 50 | 58 | 8 | 116,0 | За счет увеличения объемов производства созданы рабочие места для инвалидов для условий их профессиональной реабилитаций |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 110 | 198,8 | 88,8 | 180,7 | Увеличение объемов производства жгутовой продукции |
| 15 | 02 | 3 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 78 | 88,3 | 10,3 | 113,2 | Активизировалась реализация продукции из бумаги: гофрокартона и ячеек профильных для яйца |
| 15 | 02 | 4 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 108 | 113,9 | 5,9 | 105,5 | Диверсификация изготавливаемой продукции. |
| 15 | 03 |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10750 | 10722 | -28 | 99,74 | Основные месторождения находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся значительной выработкой запасов (до 60% и более), высокой обводненностью добываемой продукции и естественным падением добычи нефти. |
| 15 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 351 | 348 | -3 | 99,1 | Законсервирована ФКУ ЛИУ-2  п. Керамик, Можгинского района |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 240 | 253 | 13 | 105,4 | Собственные средства и средства инвесторов позволили организовать и поддержать 253 дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных |
| 15 | 05 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 98 | 99,7 | 1,7 | 101,7 | Из 16 показателей государственной программы:  4 показателя в связи с отсутствием фактических данных в расчете оценке эффективности не учтены;  по 4 показателям плановые значения не достигнуты;  по 8 показателям степень достижения каждого принята равной единице  Степень достижения показателя рассчитана исходя из следующего:  (**8+0,997+0,983+0,997+0,991)/12 = 0,997** |