- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2014 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 393,1 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -111,1%, реальные доходы работников предприятий к уровню прошлого года – 107,5%, среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню прошлого года на 12,3% и составила 26029 руб. | недостаточное финансирование мероприятий программы для реализации поручений, содержащихся в майских Указах Президента РФ |
| 15 | 01 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По предприятиям обрабатывающих производств: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 220,1 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -114,6%. Среднемесячная заработная плата- 24848 руб., темп роста к уровню прошлого года- 114,5% |  |
| 15 | 01 | 4 | 0 | Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Субсидии предоставлены в сумме 32,6 млн. руб. | Отсутствие решения о передаче полномочий по проведению конкурса инвестиционных проектов отраслевым министерствам |
| 15 | 01 | 4 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Субсидии предоставлены в сумме 29,6 млн. руб.: ЗАО «ИОМЗ», ОАО «СЭГЗ», ООО «Завод НГО «Техновек», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО «Ижавтоторм», ОАО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Орион», ООО ТПК «Восток-ресурс», ИП Чечкина А.Л., ООО «Сарапульская шейная фабрика» | Отсутствие решения о передаче полномочий по проведению конкурса инвестиционных проектов отраслевым министерствам |
| 15 | 01 | 4 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности | Субсидии предоставлены в сумме 1,8 млн. руб.: ОАО «Глазовский завод Металлист», ООО «Завод нефтяного оборудования «Техновек», ОАО «Воткинская промышленная компания» |  |
| 15 | 01 | 4 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, -создание условий для пополнения оборотных средств | Субсидии предоставлены на сумму 1,04 млн. руб.: ЗАО «Шаркан-трикотаж», ЗАО ТПФ «Трикотаж», ИП Зайнаков Г.А., ООО «Шарканский трикотаж», ООО «Орион» |  |
| 15 | 01 | 4 | 4 | Предоставление организациям легкой промышленности Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности | Субсидии предоставлены на сумму 0,2 млн. руб.: ЗАО «ТПФ «Трикотаж», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ООО «Панда», ООО ТД «Шаркан-трикотаж», ООО «Сарапульская швейная фабрика» |  |
| 15 | 01 | 8 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | В течение года принято участие: -в заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях в формате Волга – Янцзы; -в работе делегации УР Международного российско-японского инвестиционного форума; -в конференции «Инвестиционная привлекательность российских регионов» в Париже при Торгпредстве РФ во Франции; -в виде конференции с Siemens; -в организации совместного совещания с АВТОВАЗом; -в Бизнес - мосту в УР; -в Бизнес-миссии в Казахстан; - в совещании Полпреда в ПФО с поставщиками АВТОВАЗа; - в переговорах с японской ассоциацией по торговле с Россией |  |
| 15 | 01 | 9 |  | Проведение коллегий Министерства: по итогам 2013 года; по рассмотрению работ, представленных на соискание госпремий | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2014 год | Содействие в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказа на поставку товаров | Проведена коллегия министерства 04.04.2014 по итогам 2013 года Коллегия Министерства по рассмотрению работ, представленных на соискание госпремий, проведена 09.09.2014 в рамках организации и проведения выставок «Машиностроение, металлообработка», «Нефть, газ, химия». Победителями стали: ОАО «СЭГЗ», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «ИЭМЗ «Купол» | Коллегия перенесена с 28.03.2014 на 04.04.2014 в связи с необходимостью совмещения её проведения с рабочим графиком и.о. Главы УР Соловьева А.С. (для участия) |
| 15 | 01 | 10 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, создание условий для пополнения оборотных средств | Субсидии представлены на сумму 1,04 млн. руб.: ЗАО «Шаркан-трикотаж», ЗАО ТПФ «Трикотаж», ИП Зайнаков Г.А., ООО «Шарканский трикотаж», ООО «Орион» |  |
| 15 | 01 | 11 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение конкурентоспособности | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства |  |
| 15 | 01 | 12 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация о 28 предприятиях, по данным статистики информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Минпромэнерго УР |  |
| 15 | 02 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2015г | 2014 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее - ВОС), расположенных на территории Удмуртской Республики | При плановом индикаторе «Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике» 50% достичь 58%; при плановом индикаторе «Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» 110% достичь 198,8%; при плановом индикаторе «Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» 78% достичь 88,3%; при плановом индикаторе «Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» 108% достичь 113,9% |  |
| 15 | 02 | 2 |  | Субсидии организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2014 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | Субсидии представлены в размере 19,3 млн. руб. |  |
| 15 | 02 | 2 | 1 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат организаций ВОС по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2014 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | Субсидии предоставлены в размере 7,3 млн. рублей |  |
| 15 | 02 | 2 | 2 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2014 год | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС | На техническое перевооружение и модернизацию производств организаций ВОС в Удмуртской Республике предоставлены субсидии в размере 12 млн. рублей |  |
| 15 | 02 | 3 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2014 год | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС | Представлены субсидии в размере 7,3 млн. руб. Численность работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составила 58 % от численности работников организаций ВОС. |  |
| 15 | 02 | 4 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2014 год | Техническое перевооружение и модернизация производства организаций ВОС в Удмуртской Республике | На техническое перевооружение и модернизацию производств организаций ВОС в Удмуртской Республике предоставлены субсидии в размере 12 млн. рублей. |  |
| 15 | 03 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Развитие добычи нефти |  |  |
| 15 | 03 | 1 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы, ежеквартально | 2014 год | Уровень добычи нефти на территории УР свыше 10 млн. тонн в год | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводиться ежеквартально. По данным мониторинга объем добычи нефти в 2014 году составил 10 722,0 тыс. тонн. |  |
| 15 | 03 | 2 |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Дополнительная добыча нефти от ГТМ в 2014 году - 700 тыс. тонн | Дополнительная добыча нефти от ГТМ составила 806,4 тыс. тонн. |  |
| 15 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике составил 348,3 млн. руб., или 99,2 % от планового значения | Прекращение производственной деятельности ФКУ ЛИУ-2 УФСИН |
| 15 | 04 | 1 |  | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Трудовая адаптация осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы России (далее - УИС) на территории Удмуртской Республики | Представлена субсидия из бюджета Удмуртской Республики в сумме 950 тыс. руб. на приобретение линии по производству профилированного листа, что позволяет поддерживать рабочие места. |  |
| 15 | 05 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 2 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно |  |
| 15 | 05 | 3 |  | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Имущество, находящееся в собственности Удмуртской Республики, содержится в надлежащем состоянии |  |
| 15 | 05 | 4 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Недостаток финансирования |
| 15 | 05 | 5 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Внедрение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum |  |
| 15 | 05 | 6 |  | Обеспечение Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью |  |
| 15 | 05 | 7 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 10 сотрудникам Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |
| 15 | 05 | 8 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2014 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Проведено 11 плановых и 12 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий о стороны лицензиатов не выявлено. |  |